## Slide 1
ROCKET LEASE
GRUPO 16
DEMO - SPRINT 2

## Slide 2
RESUMEN DE CONTENIDOS
ARTEFACTOS CORREGIDOS
HISTORIAS COMPROMETIDAS
RETROSPECTIVA
RIESGOS
SPRINT SIGUIENTE
DEMO

## Slide 3
ARTEFACTOS
CORREGIDOS

## Slide 4
RIESGOS
ANTES
CORRECCIONES
  El riesgo R4 no corresponde considerarlo como riesgo.
  Se elimina el riesgo R7, dado que la concurrencia será manejada por la base de datos.
  Servicios externos tercerizados van a ser STUBS

## Slide 5
RIESGOS
DESPUES
CORRECCIONES ✅
  R4 Eliminado
  R7 Eliminado
  Riesgos de servicios tercerizados eliminados
MITIGACIONES IMPORTANTES
  Desarrollo mobile ⟶ PWA

## Slide 6
SPRINT | US PREVIOS | US NUEVOS | SP PREVIOS | SP NUEVOS
1 | 15 | 15 | 35 | 35
2 | 12 | 12 | 40 | 40
3 | 9 | 13 | 49 | 58
4 | 9 | 13 | 52 | 58
5 | 7 | 6 | 57 | 57
6 | 8 | 4 | 41 | 24
7 | 5 | 2 | 39 | 18
CRONOGRAMA

## Slide 7
CRONOGRAMA

## Slide 8
CRONOGRAMA

## Slide 9
WBS

## Slide 10
WBS

## Slide 11
HISTORIAS
SPRINT 1

## Slide 12
HISTORIAS
COMPROMETIDAS
ANTES

## Slide 13
FLUJO DE DESARROLLO (SP)

## Slide 14
BURN CHARTS

## Slide 15
RETROSPECTIVA

## Slide 16
RETROSPECTIVA
ANTES
  Costo inicial subvalorado y ajuste tardío
  Intensificación del trabajo por demoras tempranas
  Búsqueda de un esquema que maximice el rendimiento del equipo

## Slide 17
COMPROMISO
SPRINT 2

## Slide 18
COMPROMISO SPRINT 2
DEUDA SPRINT 1

## Slide 19
Rocket Lease App
¡ DEMO !